PRD 审查报告：Pin Ideas & Product Opportunity Finder

总体结论

数据采集链路（后端）真实符合 PRD；两个页面的"机会判断层"（Demand / Competition / Trend）是 Pin Ideas 侧的最大问题——它不是基于 PRD 定义的信号计算，而是用收藏数阈值的启发式伪装出来的，并且关键词链路在前端完全没有暴露。 Product 侧的数据诚实性明显更好（指标推导层已按"不虚构"原则写好），但推导出来的 Demand/Competition/Trend/Opportunity 标签只用于排序、从未渲染，等于功能做了一半。

两页架构映射：

Pin Ideas = discover/page.tsx（1473 行，直连 pin_samples）

Product Opportunity Finder = products/page.tsx + products/top/route.ts + productIdeas.ts + productOpportunityCounts.ts

一、符合 PRD 的部分（先说清楚哪些不用改）

数据发现链路（PRD §3）后端是真实的，不是随机抓图：trend_keywords（Pinterest Trends）→ crawl_queue → scraper_v2.py:800 expand_keywords（调 Pinterest AdvancedTypeaheadResource = 真正的搜索下拉框）→ 逐个 suggestion 搜索 → build_record 把 seed_keyword（trend keyword）、source_keyword（实际搜索词）、trend_keyword_id 全部写入 pin_samples。链路字段在 DB 层是保留的。

Product 来源关系（PRD §6/§13）字段齐全：pin_products 有 parent_pin_id（Source Pin）、source_pin_url、product_pin_id（Product 自身 Pin）、target_product_pin_*（STL closeup）、section_type（shop_the_look / shop_similar）、外链 source_url。

Product 收藏数优先级完全符合 PRD §2.2：deriveProductSaveCount 严格按 Product Pin 自身 saves → Source Pin saves → URL 组聚合 的优先级，未知显示 "—"、从不虚构、实测 0 保留为 0。这是全代码库数据诚实性的标杆。

Physical / Digital tabs + 计数（PRD §13.3）✓，且分类保守（title 证据驱动，注释里明确说明上游 product_type 有 59% 误标所以不信任——正确决策）。

Category 入口 ✓ 两页都是第一入口；normalized taxonomy 10 类与 PRD 10 类高度重合。

Save 到库、Product Picker（多选 → 存库 → 进 Create Pins）、抽屉里 Product URL + Pinterest Pin URL、Source Pin Saves 均已存在。

E2E fixtures（parent_pin_id='0'）已在显示层全部过滤（productIdeas.ts:143），产品 UI 无假数据行。

二、P0 必须改

A. Pin Ideas 页：三大指标是"伪计算"，与 PRD 定义不符

A1. Low Competition 恒假，High Competition 永不出现（最严重）

scoring.ts:111-121：assessPin 调 getMarketTag(save_count, 0, 0, momentum) —— pinCount 和 linkedProducts 硬编码为 0。后果：

isOversaturated（ratio>0.5 或 linkedProducts≥40）永远为 false → getCompetitionBand 永远返回不了 "High"；

"竞争度"实际上只是需求（saves/velocity）的函数，与 PRD §9 的相似 Pin 数量/近期新增/高表现竞品毫无关系；

generateInsight 基于恒 0 输入生成 "zero commercial pins detected"、"X% of top pins are commercial" 这类虚构陈述直接展示给用户。

修法：竞争信号 P0 用可从现有数据诚实计算的口径——同一 source_keyword（suggestion keyword）下 pin_samples 的行数（相似 Pin 数量）、30 天内 scraped_at 新增数、其中 save_count 高于 category P75 的条数，服务端算好随行返回（新建 /api/pin-ideas 时聚合，见 A5）；样本不足时按 PRD §16.3 显示 "Not enough data" 而不是硬给标签。Product 侧 deriveProductCompetition 已经是这个模式，直接对齐它。

A2. High Demand 只看收藏，不看关键词需求

discover/page.tsx:76-82 getDemandBand = saves≥10000 || vel≥100 固定阈值。PRD §8 要求 High Demand = trend keyword 搜索热度 + suggestion rank 靠前 + 同 keyword 结果内收藏排名 + category 内 saves/day 前 20%。

修法：trend_keywords 已有 pct_growth_yoy、search_volume_level（supabase.ts:130），pin_samples 有 trend_keyword_id 外键——join 即可得到关键词需求侧；收藏侧改为 category 内百分位（复用 Product 侧 buildDemandThresholds 的 P25/P75 分位模式，替代拍脑袋阈值）。

A3. Trend 既无 Keyword Trend 也无 Pin Trend 公式，且"下降"显示成"Evergreen"

momentum 判定只看当前 velocity（≥100 surging / ≤5 declining），没有 PRD §10.2 的 7 日 vs 30 日收藏速度比较；

momentumToTrendKey：surging→rising，其余全部→evergreen —— declining 的 Pin 显示 "Evergreen"，方向性误导；

Keyword Trend（PRD §10.1）完全没接，尽管 pct_growth_yoy 现成可用。

修法（分两步）：P0 先接 Keyword Trend（pct_growth_yoy > 10 → Rising、< -10 → Declining，Product 侧 deriveProductTrend 已实现同款逻辑，复用），Pin Trend 用 save_velocity vs save_count/age 的历史均值近似并明确标注口径；真正的 7d/30d 公式需要收藏数快照历史，目前 pin_samples 只有单点 save_count——这是后端数据缺口，P0 先做近似 + 标注，P1 建 pin_save_snapshots 表（重爬时记录 delta）。

A4. 虚构指标必须下线

"Est. Monthly Vol" = saves×12（scoring.ts:24，抽屉 discover/page.tsx:377-380 用👁️图标展示）——纯编造的"月搜索量"，违反 PRD 数据来源要求，也违反项目自己定下的 data-honesty 原则（keyword 工具已明确"不给精确搜索量"）。直接删除该卡片，换成真实的 saves/day + 关键词 search_volume_level。

假 sparkline（discover/page.tsx:120-135，按 index 从 5 条固定 SVG path 里取"趋势线"）——装饰性假数据，删除或换成真实数据可用时再画。

编造标题：ViralCard:497 title || demoTitleTemplate(catLabel) 把 demo 模板标题（"10 Home Decor Ideas That Will Transform…"）当无标题 Pin 的标题展示。改为显示 source_keyword 或 "Untitled pin"。

Reactions 假 fallback：discover/page.tsx:609 reactions > 0 ? reactions : saves —— 心形图标在无 reaction 数据时显示的是 saves。改为 "—"。

A5. 关键词链路在 UI 完全缺失（PRD 验收标准 18.1 直接不过）

PIN_SELECT 不查询 seed_keyword、source_keyword、trend_keyword_id；卡片、抽屉、筛选器全都没有 Trend Keyword / Search Keyword / Suggestion Rank。这是 PRD §12（页面结构含 Trend Keyword Filter + Suggestion Keyword Filter）和 §19 P0 范围的核心项。

修法：

把 seed_keyword,source_keyword,trend_keyword_id 加进 select（数据已在库里，零后端改动）；

抽屉加 "Discovered via" 区块：Trend Keyword（可点→筛选同 trend keyword）→ Search Keyword（可点→筛选同 suggestion）；卡片 hover/overlay 显示 search keyword chip；

新增 Trend Keyword / Search Keyword 两个筛选下拉（选项从当前结果集聚合即可，不用新 API）；

建议把 discover 页的直连 supabase 查询收敛成一个 /api/pin-ideas route（与 /api/products/top 对称），把 A1/A2 的服务端聚合也放这里。

A6. Why it works / Optimization Suggestions 缺失（PRD §12.6/12.7/§19 P0）

现状：prod 抽屉只有 assessment.insight 一句话（且基于恒 0 输入，见 A1）；getWhyItWorks 是每 category 一句的罐头文案且只用于 demo。

修法：P0 版不需要 LLM——用已有结构化字段规则化生成：visual_format（DB 已有）、text_overlay_level、image_ratio（2:3 判定）、save_velocity 分位、keyword 匹配（title 含 search keyword 与否）、季节性（category=seasonal/wedding）。每个维度一条 bullet，数据不足的维度不输出（不硬编）。Optimization Suggestions 同理按 PRD §12.7 清单做规则版。

B. Product Opportunity 页

B1. Demand/Competition/Trend/Opportunity 标签算了但不显示

productOpportunityCounts.ts 的 deriveProductOpportunityPublicMetrics（含 "Best Opportunity/Good Opportunity/Crowded/Niche Opportunity/Watch" —— 与 PRD §11 标签体系基本对齐）目前只在 route.ts 排序和 Picker 内部排序里用，ProductCard 只显示 saves + found date，抽屉也没有任何 badge。PRD §13.5/13.7 要求卡片有 Demand/Competition/Trend Badge + Opportunity 标签，抽屉有解释。

修法：route.ts 已经 per-row 调用了该函数（sortValue 里）——把 publicMetrics 直接挂到返回行上（零额外查询），卡片渲染 opportunityLabel + demand badge，抽屉渲染三个 badge + demand.percentile/competition.source 生成解释文案。这是性价比最高的一项改动。

B2. Source Filter 与 PRD §13.4 冲突（需要产品决策）

现状 type SourceFilter = "all" | "amazon"（products/page.tsx:89）+ 一个外链平台筛选（Etsy/Amazon/…）。PRD 要求按 Pinterest 来源类型筛选：Product Pin / Search-result product-like / Shop the Look / Related / Amazon / Etsy / Shopify / Other。数据全有（discovery_method、discovery_method_detail、section_type、product_pin_id），但代码注释明确写着 "discovery_method is used only for ordering; it is never shown in the UI" —— 这是之前"不暴露 provenance"的有意裁决，与 PRD 直接冲突。

修法：按 PRD 加来源筛选，但用用户语言映射（stl→"Shop the Look"、outbound_link_bootstrap→"Product link Pin"、有 product_pin_id→"Product Pin"），不暴露内部字段名。这条需要你确认推翻旧裁决，我建议按 PRD 走——来源类型是用户判断机会可信度的核心信息。

B3. 抽屉未区分 Product Pin URL 与 Source Pin URL（PRD §13.7/验收 18.2）

pinterestPinUrl 把 target/product/parent pin 合成一个 "Pinterest Pin URL"。当 Product 来自 STL 时，PRD 要求同时展示 Product Pin 链接和 Source Pin 链接。数据齐全（target_product_pin_url + parent_pin_id），拆成两行两个打开按钮即可。

B4. Product 侧同样缺 Trend Keyword / Search Keyword：抽屉只有 seed_keyword fallback chip。seed_keyword 就是 trend keyword——至少明确标注为 "Trend Keyword" 并支持点击筛选；search keyword 需要从 parent pin join pin_samples.source_keyword（后端小改）。

C. 数据层缺口（支撑上述 P0）

C1. Suggestion Rank 未存储：upsert_keyword_expansions 丢弃了 typeahead 返回的顺序。加一个 rank 列（keyword_expansions 表，一行 DDL，需走 SQL Editor 审批流程）+ upsert 时带 enumerate 序号。在此之前 UI 不显示 Suggestion Rank（不硬编）。

C2. 收藏数历史快照缺失（见 A3）：PRD §10.2 的 7d/30d velocity 无法真实计算。P0 近似 + 标注，P1 建快照表。

三、P1 后续优化

重复/无效逻辑清理：

前端 inferPinFormat 客户端猜格式，而 DB pin_samples.visual_format 已由后端分类器写好——统一用 DB 字段（Format 筛选也更准）；pinIdeas.ts:82 visual_format: undefined 硬编码是无效字段，顺手接上；

Pin Ideas 数据有 3 条并行取数路径（discover 直连 supabase、/api/reference-candidates、/api/viral-pins+fallback）——收敛到统一 /api/pin-ideas；

scoring.ts:143 MOCK_OPPORTUNITIES 无人引用，删除；

discover/page.tsx 里 ~400 行 demo 代码（CaptureModal/DemoBanner/DemoAnalysisRow/MON_HINT/SAT_EVIDENCE，硬编码 "10 of 48 opportunities"）拆到独立 demo 文件，避免 prod 路径混入编造文案；

productIdeas.ts:167 reaction_count: 0 硬编码（API 不返回）——删字段或真取。

通用筛选补齐（PRD §15.1）：Age（7/30/90 天）、Saves range、Saves/day range——两页都缺；排序补 "Fastest Growing / Newest Found / Suggestion Rank"（product_signal→reaction_count 这种错位排序删掉）。

Saved 体系升级（PRD §14）：assetStore 目前纯 localStorage——不跨设备、清缓存即丢；status（待参考/已使用/已发布、New/Reviewing/Selected/Rejected）和 notes 字段未实现。P1 迁到 DB（需新表，走审批）。

性能：products/top/route.ts:429-452 每次冷请求全表分页扫 platform + 全表 agg 扫描——建议物化到定时任务或加长缓存。

Category 对齐 PRD：现有 10 类缺 Food & Recipes、Seasonal（PRD P0 清单里有）；Kitchen & Dining/Electronics 是 PRD 没有的。按数据充足度决定是否补。

Similar Pins / Similar Products、Find Similar、Mark Not Relevant、用户上传对比审查——PRD 本身放 P1，现状一致，不用动。

四、对 PRD §21 十六个审查问题的直接回答（浓缩）

#	问题	回答

1	上游应为 Trends+Suggestion？	是，后端已如此；前端未暴露，是 P0-A5

2	High Demand 双信号？	应该，现状只有收藏侧（P0-A2）

3	Low Competition 三依据？	应该，现状是伪计算（P0-A1，最严重）

4	Trend 拆两层？	应该；Keyword Trend 数据现成（pct_growth_yoy），Pin Trend 有数据缺口（C2）

5/6/7/8	Product 定义/STL 来源/收藏优先级/来源关系	已符合，是现有实现最好的部分

9	Category 核心入口？	已符合

10	Pin Ideas 聚焦审查+优化建议？	方向对，但 Why it works/Optimization 未实现（P0-A6）

11	Physical/Digital 区分？	已符合且分类保守正确

12	Product Card 字段够吗？	不够——badge/label 已算出但没渲染（P0-B1）

13	Why it works 进 P0？	同意，规则版不需要 LLM，可落地

14	Product Picker 进 P0？	已存在；status/notes 放 P1

15	Source Filter 优于 Amazon Filter？	同意 PRD，但与现有"不暴露 provenance"裁决冲突，需要你拍板（P0-B2）

16	P1 用户上传对比？	合理，暂缓

五、建议的执行顺序

P0-B1（Product badge 渲染）——数据已就绪，纯前端，最快见效；

P0-A4（下线虚构指标：Est. Monthly Vol、假 sparkline、编造标题、假 reactions）——止损数据诚信；

P0-A5（关键词链路进 UI + /api/pin-ideas 收敛）；

P0-A1/A2/A3（三大指标按 PRD 口径重算，复用 Product 侧已有模式）；

P0-A6（规则版 Why it works / Optimization Suggestions）；

P0-B2/B3/B4（Source Filter 决策后实施 + 抽屉双链接 + 关键词字段）；

C1（suggestion rank 落库，走 DDL 审批）→ 之后 UI 才显示 rank。

一个需要你决策的点：B2 的 Pinterest 来源筛选会暴露（用户语言化的）来源类型，推翻之前"provenance 永不进 UI"的裁决——PRD §13.4 明确要求，我建议按 PRD 执行。确认后我可以从执行顺序第 1 项开始逐项落地。